标书制作智能体

产品设计文档

基于 LangGraph + LangChain + FAISS + Streamlit

AI 驱动的招标文件解析、标书生成与智能微调系统

版本: v1.0  |  日期: 2026-06-28  |  状态: 方案设计阶段

本文档为产品总体设计方案，涵盖架构、模块、技术选型与演进路线

# 目录

# 1. 产品概述

## 1.1 产品定位

标书制作智能体是一款基于大语言模型（LLM）的自动化标书生成系统。用户上传招标文件及相关资料后，系统自动解析需求、匹配模板、生成符合投标规范的完整标书，并支持基于反馈的章节级微调迭代。

产品最终面向两类客户提供差异化交付：中小型企业可通过 SaaS 云端服务按次付费使用；大型企业或对数据安全敏感的客户可购买本地化部署包，全程数据不外泄。

## 1.2 核心价值

- 效率提升：将标书初稿生成时间从天级压缩到分钟级，人力主要集中在审阅与策略优化

- 质量保障：内建质量检查与评分对齐机制，自动校验完整性、合规性与格式规范

- 知识沉淀：FAISS 向量库持续积累历史标书与模板，检索质量随使用量增长而提升

- 灵活微调：支持段落级精准修改，每次修改记录 diff，可回溯任意历史版本

- 多模型适配：支持 OpenAI、Anthropic、智谱、通义千问、DeepSeek、Moonshot 六家供应商，用户自管 API Key

## 1.3 适用场景

- 政府采购类投标：服务类、货物类、工程类、集成类、运维类标书

- 企业招标响应：劳务外包、技术方案、咨询服务等商业标书

- 标书模板管理：建立企业级标书知识库，沉淀可复用的优质内容

## 1.4 产品演进路线

产品采用三阶段演进策略，同一套核心代码支持三种交付形态：

- Phase 1（当前）：自用验证期 — 本地运行，快速迭代，用真实招标文件验证生成质量

- Phase 2：SaaS 商业化 — 云端部署，按生成次数计费，面向中小客户

- Phase 3：本地化打包 — Docker 镜像出售，License 激活，面向数据安全敏感客户

# 2. 系统架构

## 2.1 三层架构总览

系统采用清晰的三层架构：输入知识层负责文档解析与资料管理；LangGraph 编排引擎作为核心处理层，驱动 7 节点状态机完成从需求提取到标书装配的全流程；输出交付层提供标书草案、微调版本和最终定稿的导出能力。

各层之间通过共享 AgentState 传递上下文，层内模块通过 LangGraph 的 condition edge 实现自动路由。

## 2.2 LangGraph 状态机

核心编排采用 LangGraph StateGraph，定义 7 个处理节点和 1 个条件路由：

| 节点名称 | 英文标识 | 职责描述 |
| --- | --- | --- |
| 文档解析器 | DocumentParser | 加载并解析上传的招标文件（PDF/DOCX）与补充资料，按章节和段落进行文本切分 |
| 需求提取器 | ReqExtractor | 从招标文件中结构化提取评分标准表、资质要求清单、技术规格、格式规范等关键信息 | TemplateMatcher |
| 模板匹配器 | TemplateMatcher | 通过 FAISS 向量检索匹配最适配的标书模板和历史中标案例 |
| 章节生成器 | SectionGenerator | 逐章节调用 LLM 生成标书内容，结合模板结构和 RAG 检索结果进行填充。支持子图并行加速 |
| 质量检查器 | QualityChecker | 自动校验生成标书的完整性（是否遗漏评分项）、合规性（格式、法规引用）、评分对齐度。输出 PASS/FAIL 判定 |
| 反馈处理器 | FeedbackProcessor | 解析用户反馈意见，定位目标章节和段落，分类修改类型（内容修正/风格调整/结构优化/评分对齐） |
| 文档装配器 | DocumentAssembler | 合并所有章节、生成目录与页码、统一格式、导出 DOCX 或 PDF |

条件路由逻辑：QualityChecker 输出 PASS 时进入 Assembler；输出 FAIL 时进入用户审阅环节，用户提交反馈后经 FeedbackProcessor 解析并路由回 SectionGenerator 进行精准修改。此循环可多次迭代直至质量达标。

## 2.3 AgentState 设计

所有节点共享统一的 AgentState，在 LangGraph 节点间流转：

- documents: list[Document] — 解析后的文档块列表

- requirements: dict — 结构化需求（评分表、资质清单、技术规格等）

- matched_templates: list[str] — RAG 检索匹配的模板标识

- sections: dict[str, str] — 章节名到生成内容的映射

- feedback_history: list[dict] — 每轮反馈记录（轮次、反馈内容、目标章节、差异）

- quality_report: dict — 质量检查结果详情

- current_round: int — 当前微调轮次计数

# 3. 核心模块详述

## 3.1 文档解析模块

基于 LangChain Document Loader 体系，支持多种文件格式的结构化提取：

- PDF 文件：使用 PyMuPDFLoader 提取文本，保留页眉页脚和表格结构

- DOCX 文件：使用 Docx2txtLoader 提取内容，保留段落和标题层级

- 文本切分：采用 RecursiveCharacterTextSplitter，chunk_size=1000，chunk_overlap=200，按章节边界智能分割

## 3.2 需求提取模块

从招标文件中半结构化地提取关键投标要求：

- 评分标准表：解析评分项、分值、评审因素、评审标准

- 资质要求：提取投标人资格条件、证书要求、业绩门槛

- 技术规格：提取服务/产品技术参数与交付要求

- 格式规范：提取页边距、字体、装订、密封等装订要求

使用 LLM + StructuredOutputParser 将半结构化文本转换为标准 JSON，作为后续生成的约束条件。

## 3.3 模板匹配模块

基于 FAISS 向量检索实现智能模板匹配，详见第 5 章检索策略。

## 3.4 章节生成模块

标书生成的核心模块，采用 LLM + RAG 的生成策略：

- 每个章节独立生成，通过 LangGraph subgraph 实现并行加速

- 生成提示词包含：模板结构 + 需求约束 + RAG 检索结果 + 公司资料

- 支持不同章节使用不同 LLM 供应商（如长文本使用 DeepSeek，高精度使用 Claude）

- 生成内容即时写入 AgentState.sections，支持流式展示进度

## 3.5 质量检查模块

对标书生成结果进行多维度自动化校验：

- 完整性检查：逐项对照需求提取的评分标准，检查每个评分项是否有对应内容

- 合规性检查：检查是否包含禁用词、格式是否符合招标文件要求

- 一致性检查：检查前后数据是否矛盾、引用是否准确

- 输出判定：PASS（所有检查项通过）或 FAIL（存在需修改项），附详细问题清单

## 3.6 反馈处理与微调模块

微调循环是整个系统区别于一次性模板填充的关键差异化能力：

- 反馈分类：LLM 将用户自然语言反馈分类为内容修正、风格调整、结构优化、评分对齐四类

- 目标定位：自动识别反馈指向的具体章节和段落

- 精准修改：仅重写反馈涉及的段落，保留其他部分不变，保障修改的原子性

- 上下文注入：修改时携带相邻段落（前一段 + 后一段）保障连贯性

- 差异追踪：每次修改记录 diff，支持回溯任意历史版本，避免重复出错

- 最大迭代 3 轮，超限后提示人工介入

# 4. 大模型多供应商集成

## 4.1 设计原则

基于 LangChain 的 BaseChatModel 抽象接口，实现统一的模型调用层。核心能力包括：多供应商统一接入、API Key 独立管理、任务级模型路由、零代码切换供应商。

关键设计约束：LLM API Key 始终由用户自行配置和管理，系统不存储或中转任何供应商密钥。用户的招标文件和标书内容直接发送至用户指定的 LLM 供应商，不流经系统开发者的服务器。

## 4.2 支持的供应商

| 供应商 | ChatModel 类 | 推荐模型 | API Key 环境变量 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenAI | ChatOpenAI | gpt-4o / gpt-4o-mini | OPENAI_API_KEY |
| Anthropic | ChatAnthropic | claude-sonnet-4-20250514 | ANTHROPIC_API_KEY |
| 智谱 AI | ChatZhipuAI | glm-4-plus | ZHIPUAI_API_KEY |
| 通义千问 | ChatTongyi | qwen-max | DASHSCOPE_API_KEY |
| DeepSeek | ChatDeepSeek | deepseek-chat | DEEPSEEK_API_KEY |
| Moonshot | ChatMoonshot | moonshot-v1-128k | MOONSHOT_API_KEY |

## 4.3 任务级模型路由

不同处理节点对模型能力有不同侧重，系统支持按任务配置最优模型：

- 章节生成（SectionGenerator）：默认模型，侧重长文本生成能力和成本平衡，推荐 DeepSeek-Chat 或 GPT-4o

- 质量检查（QualityChecker）：推荐 Claude，侧重高精度比对和逻辑一致性校验

- 需求提取（ReqExtractor）：默认模型，侧重结构化 JSON 输出能力

- 反馈分类（FeedbackProcessor）：默认模型，侧重自然语言理解和分类准确性

同时支持全局默认模型配置，用户未单独指定时统一使用默认模型。

# 5. FAISS 向量检索策略

## 5.1 多索引架构

系统构建三个独立的 FAISS 向量索引，分别服务于不同的检索场景：

| 索引名称 | FAISS 类型 | Chunk 策略 | 设计理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模板库 | IndexHNSWFlat M=32, cosine | 章节级 500~2000 token | 数据量~10^3，需要 100% 召回。HNSW 提供低延迟精确检索，章节级 chunk 保持模板结构完整。构建后不变，支持离线预建索引。 |
| 历史标书库 | IndexIVFPQ nlist=256, m=48 | 段落级 200~500 token + Parent Doc | 数据量~10^5~10^6，需要压缩存储。IVFPQ 在精度和存储之间取得平衡。段落级 chunk 做精确匹配，通过 Parent Document Retrieval 拉回完整章节上下文。支持定期增量更新。 |
| 知识库 | IndexHNSWFlat M=16, cosine | 文档级 100~300 token | 数据量~10^3~10^4，存储公司资质、人员证书、行业法规、技术标准。频繁用于质量检查的事实性验证，不可降精度。 |

## 5.2 检索管线

每次检索经过六步管线处理，实现高召回与高精度：

- 查询重写与扩展：提取关键词、同义词扩展、注入当前章节结构信息

- 多索引并行检索：同时向三个 FAISS 索引发起查询

- Parent Document Retrieval：对小粒度 chunk 的匹配结果，拉取其父文档完整上下文

- RRF 加权融合：按章节权重、时间衰减、中标状态对三个索引的结果加权融合

- Cross-Encoder 重排序：使用 BGE-Reranker-v2 对融合后的 30 条候选做精准语义重排，保留 Top-8

- MMR 多样性去重（lambda=0.7）加元数据二次过滤

## 5.3 各节点检索策略差异

- TemplateMatcher：仅查 Index 1（模板库），k=3，无 rerank，轻量快速

- SectionGenerator：全索引并行检索，k=8 each，完整六步管线

- QualityChecker：Index 3（知识库）为主 + Index 2（历史库）辅助，k=5，聚焦法规与标准校验

- FeedbackProcessor：Index 2（历史库）段落级检索，k=10，锁定反馈目标章节附近内容

# 6. 用户界面设计

前端采用 Streamlit 框架，与后端 LangGraph 同语言（Python），零额外技术栈。界面采用四面板操作台设计：

## 6.1 模型配置面板

- 六家供应商的 API Key 输入框（密码隐藏），支持保存与连接测试

- 默认供应商和默认模型下拉选择

- Temperature、最大 Token 数等生成参数调节

- 可选的任务级模型覆盖配置（如质量检查指定使用 Claude）

## 6.2 资料上传面板

- 招标文件上传区（拖拽或点击，支持 PDF/DOCX）

- 补充资料上传区（多文件，资质、案例、报表等）

- 标书类型模板选择（服务类 / 货物类 / 工程类 / 劳务外包类 / 集成类 / 运维类）

- 历史参考标书上传（可选，用于 RAG 增强检索）

## 6.3 生成与审阅面板

- 实时生成进度条与节点状态标签（解析中 / 提取中 / 匹配中 / 生成中 / 检查中）

- 左侧章节列表（显示字数、状态、反馈数量），点击切换审阅

- 右侧反馈输入区：选择目标段落、输入修改意见、选择修改类型、提交或跳过

## 6.4 导出交付面板

- 最终检查结果展示（完整性 / 合规性 / 评分对齐 / 图片引用）

- DOCX / PDF 格式导出

- 版本历史列表（v1 初稿 → v2 修改 → v3 最终版），每版标注修改内容和轮次

# 7. Phase 1 实施方案

## 7.1 目标与范围

Phase 1 的核心目标是：用最小可行实现验证标书生成质量与微调循环的有效性。此阶段仅面向开发者自用，不涉及商业化功能。

- 目标用户：开发者本人，单用户本地运行

- 核心指标：标书生成完整率 > 90%、质量检查通过率、微调循环可用性

- 不包含：账户系统、计费模块、多租户、License 激活、Docker 打包

## 7.2 实施阶段

### 第一阶段：基础框架搭建（第 1-2 周）

- 搭建 Python 项目骨架（core/ + gui/ + config/ 目录结构）

- 实现 LangGraph 7 节点状态机的骨架代码与 AgentState 定义

- 实现 DocumentParser 节点：PDF 和 DOCX 的读取与切分

- 实现 ReqExtractor 节点：基于单模型的结构化需求提取

- 数据库选型确认（SQLite 做状态持久化，FAISS 做向量检索）

### 第二阶段：核心生成能力（第 3-4 周）

- 搭建 FAISS 索引：先构建模板库单索引（IndexHNSWFlat），使用 OpenAI Embeddings

- 实现 TemplateMatcher 节点：模板检索与匹配

- 实现 SectionGenerator 节点：逐章节 LLM 生成 + 模板填充

- 实现 QualityChecker 节点：完整性检查与评分对齐

- 先接入 2 家 LLM 供应商（推荐 DeepSeek + OpenAI），验证 ModelRouter 路由机制

### 第三阶段：微调循环与 GUI（第 5-6 周）

- 实现 FeedbackProcessor 节点：反馈分类与目标定位

- 实现 DocumentAssembler 节点：章节合并与 DOCX 导出

- 构建 Streamlit 四面板界面（模型配置 / 上传 / 审阅 / 导出）

- 端到端联调：上传招标文件 → 生成标书 → 审阅反馈 → 精调 → 导出

- 用至少 3 份不同类型的真实招标文件进行质量验证

### 第四阶段：优化与沉淀（第 7-8 周）

- 根据真实测试结果优化各节点的 Prompt 设计

- 扩充模板库至 6 种标书类型

- 补充历史标书索引（Index 2），引入 Parent Document Retrieval

- 引入 RRF 融合和 Cross-Encoder 重排序

- 整理生成质量报告，评估是否达到 SaaS 化门槛

## 7.3 Phase 1 技术栈

- 编排引擎：LangGraph (StateGraph + conditional edges + subgraph)

- LLM 框架：LangChain (ChatModel + Document Loaders + Embeddings)

- 向量数据库：FAISS (faiss-cpu)

- Embedding 模型：OpenAI text-embedding-3-small (dim=1536)

- 文档处理：PyMuPDF (PDF) + python-docx (DOCX)

- 前端框架：Streamlit

- 状态持久化：SQLite

- 开发环境：Python 3.11+，全部本地运行

## 7.4 成功标准

- 功能标准：完整走通 上传 → 解析 → 生成 → 审阅 → 微调 → 导出的全流程

- 质量标准：单份标书生成完整率 > 90%，质量检查自动发现问题 > 80%

- 效率标准：标书初稿生成时间 < 10 分钟（8 章节约 20,000 字）

- 可用标准：微调循环可执行至少 2 轮，精准修改目标段落不影响其他内容

# 8. 产品演进路线

## 8.1 三阶段演进总览

| 对比维度 | Phase 1 - 自用验证 | Phase 2 - SaaS 按次 | Phase 3 - 本地化包 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户 | 开发者本人 | 中小企业客户 | 大型企业/政府 |
| 部署方式 | 本地 Streamlit | 云服务器 + 域名 | Docker Compose |
| LLM API | 自配 1-2 家 | 用户自配 | 客户自配 |
| 计费 | 无 | 按生成次数扣费 | 一次性买断 |
| 数据安全 | 本地 | 服务端处理 | 完全本地，零外泄 |
| 模板更新 | 手动 | 云端在线更新 | 离线升级包 |
| 核心代码 | 相同 | 相同 | 相同 |

## 8.2 架构适配策略

通过配置驱动 + 适配器模式实现一套代码三种交付。核心引擎（core/）在三阶段完全不变，差异模块通过 adapters/ 注入：

- 部署模式配置：config.yaml 中 deployment_mode 字段（local / saas / onpremise）

- SaaS 版注入：CloudBillingAdapter（按次扣费）、MultiTenantFAISSAdapter（多租户存储）、UserAccountService（注册登录）

- 本地版注入：MachineFingerprintLicense（机器指纹验证 + 离线激活）、LocalFAISSAdapter（直接本地磁盘读写）

- 通用模块（LLM 调用、文档解析、GUI 框架）在所有部署模式下完全一致

## 8.3 Phase 2 商业化启动条件

- Phase 1 连续 10 份真实标书生成质量评审通过

- 至少完成 2 家 LLM 供应商的稳定适配

- 模板库覆盖 6 种标书类型，每种至少 3 套完整模板

- 构建账户系统与按次计费模块

- 部署至云服务器并通过安全审查

## 8.4 Phase 3 打包交付启动条件

- SaaS 版稳定运行 3 个月以上，收到数据安全隔离需求

- 核心引擎经过充分测试，兼容主流 Linux 发行版

- License 激活系统通过离线环境验证

- Docker 镜像大小可控（目标 < 5GB，含基础模型文件）

# 9. 部署架构

## 9.1 SaaS 云端部署

- 前端：Streamlit 服务通过反向代理（Nginx）暴露 80/443 端口

- 后端：单进程 Python 服务，LangGraph 状态机运行在服务端

- 存储：FAISS 索引存储于服务器本地磁盘，按租户 ID 隔离；用户上传文件临时存储，生成完成后自动清理

- 扩展：水平扩展通过 Nginx upstream + sticky session 实现，每个实例独立维护 FAISS 索引副本

- 安全：HTTPS 全链路加密，API Key 在服务端内存中暂存不持久化

## 9.2 本地化打包部署

- 交付物：Docker 镜像（docker pull 或离线 .tar 包）

- 启动方式：docker compose up，自动拉取依赖、初始化 FAISS 索引、启动 Streamlit 服务

- 系统要求：Linux x86_64，最低 8GB RAM，20GB 磁盘，Python 3.11+

- License 机制：首次启动生成机器指纹（CPU ID + MAC + 主板序列号），用户提供指纹获取激活码，支持离线激活

- 更新机制：提供增量升级脚本，仅替换变更文件，不覆盖用户数据和自定义模板

## 9.3 推荐的目录结构

项目代码采用清晰的分层目录结构，核心模块与适配器分离，配置与部署独立：

- core/ — 核心引擎（永远不变）：LangGraph 节点、AgentState、检索管线

- adapters/ — 部署适配器：SaaS/OnPremise 计费、License、存储适配

- gui/ — Streamlit 界面：四面板布局与交互逻辑

- config/ — 配置文件：saas.yaml、onpremise.yaml

- deploy/ — 部署脚本：Dockerfile、docker-compose 编排、License 工具

# 10. 技术选型总结

| 技术领域 | 选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| AI 编排引擎 | LangGraph | StateGraph + conditional edges 原生支持条件路由和循环，subgraph 支持章节并行生成 |
| LLM 框架 | LangChain | 成熟的 ChatModel 抽象层，Document Loader 生态，与 LangGraph 深度集成 |
| 向量数据库 | FAISS | Meta 开源，纯本地运行，零外部依赖，HNSW/IVFPQ 索引类型丰富，离线部署友好 |
| Embedding | OpenAI text-embedding-3-small | 1536 维，性价比最优，中文表现良好，后续可按需替换本地模型 |
| 重排序 | BGE-Reranker-v2 | BAAI 开源，Cross-Encoder 架构，中英文精度均衡 |
| 文档解析 | PyMuPDF + python-docx | PDF 覆盖全面，DOCX 格式保真，均支持表格提取 |
| 前端框架 | Streamlit | 纯 Python，零前端代码，快速原型。Phase 2/3 可按需升级为 React |
| 状态持久化 | SQLite | 零配置嵌入式数据库，适合单用户/单实例场景，迁移无需额外运维 |
| 容器化 | Docker + Compose | Phase 3 打包交付的标准方式，一键部署，环境隔离 |

以上技术选型的关键设计原则：所有依赖均为本地可运行的组件，核心引擎不依赖任何云服务 API。唯一的远程调用是用户自行配置的 LLM API Key，数据主权始终在用户手中。

— 文档结束 —